INTRANET

Paso a ponerlos al día el estado lo los proyectos:

- Tareas: Entregado

  - En la ultima reunión de octubre se mostró la versión finalizada, se definió hacer call con Pablo y Santiago para organizar la utilización y ajustar los KPI

    - JG: Esto lo tenemos que revisar ya que Pablo y Santiago no tienen nada que ver con los KPI

    - AO: Cuando se habla de KPI en este caso se habla de los reportes gráficos del modulo de tareas

  - En la call con Santiago y Pablo, se solicito hacer una investigación para determinar los beneficios del desarrollo entregado comparado con otros productos como Jira, Monday o Asana ( costo del análisis: 4hs )

    - JG: Vamos a tener una reunión y revisamos el proyecto que tu entregaste, acuérdate que si hay un cobro adicional lo tengo que revisar y autorizar.

- Publicación de reportes de miembros: En Desarrollo

  - JG: Quien lo solicito y cual es la fecha de entrega?

  - AO: Fue solicitado por Nicole, ya fue presentado como propuesta y fue aprobado

  - Se armo una herramienta para la publicación de reporte PDF

    - JG: Quien lo solicito y cual es la fecha de entrega?

    - AO: esta herramientas es la q se usa para publicar los reportes, ósea el mismo punto de arriba

  - Se coordino con Nicole para después del Foro organizar los archivos a subir para empezar a probar y organizar la subida,

    - JG: Ok pero necesito fecha de entrega

    - AO: Los coordino con Nicole y te confirmo la fecha

- Aceptación de Cookies: Entregado

  - JG: Fecha de entrega?

  - AO: Se entrego el 07 NOV

  - Se implemento en alta.aero, ccma, forum, training, fuel, safety y law

    - JG: Fecha de entrega?

    - AO: Se entrego el 07 NOV

  - Se identifico un problema en alta.aero por reglas de seguridad no permite la ejecución de guardado, se esta revisando para ajustarlo

    - JG: Cual fue el problema y en que fecha esta solucionado?

    - AO: El problema es bloquea de seguridad, para el jueves 16 queda solucionado

- Lanzamiento de Fuel: Entregado

  - Lunes 13 de noviembre se entrego sitio para testeo ( https://alta.aero/fuel/2024 )

  - Para el miércoles 15 se habilitara el acceso desde la intranet

- Lanzamiento de CCMA: En desarrollo ( https://alta.aero/ccma/2024 )

  - Se esta avanzando con todo el frontend

  - Se están aplicando los cambios solicitados en la lógica de registro y hotels

    - JG: Fecha de entrega?

    - AO: La fecha de entrega es el 8 DIC

INTRANET

EVENTOS

COMPANIES

KPI

TASK

FUEL

CCMA